# DOC-017 — Proceso de Desarrollo Asistido por Inteligencia Artificial

## TramitaGO Quant Platform

# 1. Identificación

- ID: DOC-017

- Nombre: Proceso de Desarrollo Asistido por Inteligencia Artificial

- Versión: 1.0

- Estado: Approved (Baseline 1.0 Candidate)

- Tipo: Proceso de Ingeniería

- Dependencias:

  - DOC-000 — Gobierno Documental

  - DOC-014 — Estándares de Desarrollo de Software

  - DOC-015 — Estructura del Repositorio y Entorno de Desarrollo

  - DOC-016 — Flujo de Trabajo de Desarrollo y Control de Versiones

  - ADR-007 — Herramientas Oficiales de Desarrollo

# 2. Propósito

Definir el proceso oficial mediante el cual la Inteligencia Artificial participa en el desarrollo de TramitaGO Quant Platform.

El objetivo es garantizar que la IA incremente la productividad sin sustituir el proceso de ingeniería ni comprometer la arquitectura del sistema.

# 3. Principios

La colaboración entre personas e IA se regirá por los siguientes principios:

- La arquitectura prevalece sobre la implementación.

- Toda decisión importante debe quedar documentada.

- La IA es un colaborador técnico, no una autoridad de diseño.

- Ningún cambio se incorpora sin revisión.

- La plataforma no dependerá de un proveedor específico de IA.

- Si durante una implementación el Agente de Implementación detecta una inconsistencia entre la especificación solicitada y la arquitectura vigente definida por los documentos del sistema, deberá detener la implementación y reportar la inconsistencia. El agente no está autorizado a resolver conflictos arquitectónicos mediante interpretación propia.

- En caso de conflicto entre una especificación técnica (IT) y la metodología definida por los documentos de gobierno (DOC), prevalecerán los documentos de gobierno. Una especificación técnica no podrá modificar implícitamente el proceso de desarrollo ni el estándar documental del proyecto.

## Tratamiento de mejoras arquitectónicas

Durante la elaboración de documentación o implementación podrán identificarse mejoras arquitectónicas que no constituyan inconsistencias con la arquitectura vigente.

Estas mejoras:

- no autorizan modificar la especificación en elaboración;

- no suspenden el flujo de trabajo;

- deberán registrarse como propuestas de evolución;

- únicamente podrán incorporarse tras la actualización y aprobación de la documentación arquitectónica correspondiente.

Hasta su aprobación, la implementación y la documentación deberán continuar conforme a la arquitectura vigente.

## Arquitectura vigente

Al comenzar un ciclo de implementación o elaboración de una especificación técnica, la arquitectura vigente se considerará congelada.

Durante ese ciclo únicamente podrán interrumpir el trabajo:

- inconsistencias documentales;

- contradicciones arquitectónicas;

- incumplimientos de dependencias;

- riesgos técnicos que impidan continuar.

Las mejoras evolutivas deberán tratarse conforme al proceso definido para la evolución documental.

 Especificación técnica

Una especificación técnica tiene como objetivo eliminar decisiones de implementación.

No constituye un documento de exploración arquitectónica.

Toda decisión arquitectónica necesaria para producir la especificación deberá encontrarse previamente documentada o ser resuelta mediante el proceso arquitectónico correspondiente.

# 4. Roles

## Arquitecto Técnico

Responsabilidades:

- definir la arquitectura;

- redactar y mantener la documentación;

- revisar coherencia;

- aprobar decisiones técnicas.

- mantener la coherencia con la arquitectura vigente durante la elaboración de nuevas especificaciones.

El Arquitecto Técnico no deberá:

- modificar implícitamente la arquitectura mediante una especificación técnica;

- introducir cambios metodológicos durante la elaboración de un IT;

- sustituir el proceso documental establecido por interpretación propia.

Toda modificación de la arquitectura deberá realizarse mediante la actualización del documento arquitectónico correspondiente.

Actualmente desempeñado por ChatGPT.

## Agente de Implementación

Responsabilidades:

- implementar especificaciones;

- generar código;

- crear pruebas;

- realizar refactorizaciones controladas.

Actualmente podrá ser desempeñado por Codex u otra herramienta equivalente.

El documento utiliza deliberadamente el término Agente de Implementación para evitar dependencia de un producto concreto.

## Usuario / Director del Proyecto

Responsabilidades:

- aprobar decisiones finales;

- priorizar objetivos;

- aceptar entregables;

- aportar conocimiento del dominio.

## Automatización

Responsabilidades:

- ejecutar pruebas;

- validar calidad;

- verificar integración;

- generar informes.

Inicialmente estará basada en herramientas locales y evolucionará hacia CI/CD cuando el proyecto lo requiera.


4.1 Revisión multidisciplinaria

Durante la elaboración de documentación arquitectónica (DOC), decisiones arquitectónicas (ADR) o especificaciones técnicas (IT), el Arquitecto Técnico deberá analizar la solución desde múltiples perspectivas de ingeniería antes de consolidar la versión final del documento.

Estas perspectivas constituyen un mecanismo interno de revisión arquitectónica y no representan nuevos responsables del proceso definido en este documento.

Como mínimo deberán considerarse las siguientes disciplinas:

### Arquitectura

Verificar:

- responsabilidades;

- límites del dominio;

- coherencia con la arquitectura vigente;

- separación de responsabilidades.

### Ingeniería Cuantitativa

Verificar:

- coherencia matemática;

- semántica cuantitativa;

- validez del modelo de negocio;

- interpretación de resultados.

### Ingeniería de Datos

Verificar:

- contratos;

- flujo de información;

- desacoplamiento entre dominios;

- estabilidad de interfaces.

### Gestión del Proyecto

Verificar:

- alcance;

- entregables;

- trazabilidad;

- implementación incremental;

- coherencia con la planificación.

### Revisión Crítica

Verificar:

- contradicciones;

- ambigüedades;

- casos límite;

- riesgos técnicos;

- requisitos incompletos.

### Arquitectura de Evolución

Verificar:

- extensibilidad;

- compatibilidad futura;

- estabilidad contractual;

- impacto sobre futuras capacidades.

# 5. Flujo oficial de trabajo

Todo desarrollo seguirá el siguiente ciclo:

Necesidad identificada

↓

Documento (DOC)

↓

ADR (si aplica)

↓

Especificación técnica

↓

Solicitud al Agente de Implementación

↓

Generación de código

↓

Pruebas automáticas

↓

Auditoría de cobertura

↓

Revisión arquitectónica

↓

Aprobación del Director del Proyecto

↓

Integración en el repositorio

Ninguna etapa podrá omitirse salvo autorización expresa documentada.

# 6. Contrato con el Agente de Implementación

Toda solicitud enviada al Agente de Implementación deberá contener, como mínimo:

- referencia al DOC correspondiente;

- restricciones arquitectónicas aplicables;

- interfaces que deben respetarse;

- dependencias autorizadas;

- criterios de aceptación;

- alcance de la implementación.

El Agente de Implementación no deberá asumir requisitos no especificados.

# 7. Restricciones del Agente de Implementación

El Agente de Implementación no está autorizado para:

- modificar la arquitectura;

- introducir nuevas dependencias sin aprobación;

- alterar interfaces públicas sin documentación previa;

- eliminar validaciones obligatorias;

- omitir pruebas requeridas por DOC-014.

Si identifica una mejora arquitectónica, deberá presentarla como propuesta y esperar aprobación antes de implementarla.

# 8. Independencia tecnológica

El proceso descrito en este documento deberá ser válido independientemente de la herramienta utilizada.

Podrán actuar como Agente de Implementación:

- Codex;

- futuras versiones de ChatGPT orientadas al desarrollo;

- otros asistentes de programación;

- herramientas desarrolladas por TramitaGO.

El reemplazo de una herramienta no requerirá modificar el flujo de trabajo definido.

# 9. Criterios de aceptación

Una implementación se considerará aceptada únicamente cuando:

- cumpla la especificación;

- respete la arquitectura;

- supere las pruebas definidas;

- mantenga la trazabilidad documental;

- sea aprobada por el Director del Proyecto.

# 10. Evolución

La incorporación de nuevos agentes de IA, sistemas automáticos de revisión o herramientas de generación de código deberá realizarse mediante un ADR específico, preservando siempre el contrato definido en este documento.

Criterio de detención

Durante la elaboración de una especificación técnica, la detección repetida de mejoras evolutivas sobre un mismo aspecto no constituye, por sí sola, motivo para detener la redacción.

El trabajo únicamente deberá interrumpirse cuando exista evidencia objetiva de una inconsistencia con la arquitectura vigente.

# 11. Observación del arquitecto

La Inteligencia Artificial es una herramienta de ingeniería.

No sustituye el conocimiento acumulado del proyecto, la documentación ni la responsabilidad sobre las decisiones técnicas.

El valor estratégico reside en la arquitectura, los procesos y el conocimiento institucional; los agentes de implementación son componentes reemplazables dentro de ese marco.

# Evaluación final

Creo que este documento cierra algo que hasta ahora estaba implícito pero no formalizado.

Ya no hablamos de "usar Codex" o "usar ChatGPT". Hablamos de un proceso de colaboración en el que cada participante tiene responsabilidades, límites y un contrato de interacción. Eso hace que el proyecto sea mucho más resistente a la evolución de la tecnología.