# ADR-008 — Proceso de Implementación Asistida por Agentes de Ingeniería

## 1. Estado

Proposed

## 2. Contexto

TramitaGO Quant Platform incorpora herramientas de asistencia basada en inteligencia artificial para apoyar actividades de ingeniería de software.

Durante la implementación inicial del documento:

IT-019-002 — Data Quality Acceptance Demonstration

se observó que la utilización de agentes de implementación sin un contrato suficientemente definido puede generar:

- interpretaciones diferentes de la especificación;

- modificaciones fuera del alcance inicial;

- ciclos repetitivos de corrección;

- aumento innecesario del tiempo de desarrollo;

- incremento del costo asociado al uso de herramientas.

La experiencia demostró que la eficiencia del agente depende principalmente de la calidad de la especificación y del proceso de validación establecido.

Por lo tanto, se requiere formalizar el rol de los agentes dentro del ciclo de ingeniería.

# 3. Decisión

Se establece oficialmente un proceso de implementación asistida por agentes basado en cuatro etapas:

Especificación técnica

↓

Contrato de implementación

↓

Ejecución asistida por agente

↓

Validación y evidencia

## 3.1 Contrato de Implementación

Antes de solicitar implementación mediante un agente, cada entregable técnico deberá definir:

### Objetivo

Descripción clara del resultado esperado.

### Alcance

Archivos, módulos o componentes permitidos para modificación.

### Restricciones

Incluyendo:

- dependencias permitidas;

- estándares aplicables;

- componentes que no deben modificarse.

### Criterios de aceptación

Condiciones verificables que determinan si el entregable está completo.

### Evidencia requerida

Definición del material necesario para demostrar la correcta implementación.

# 3.2 Rol del agente implementador

Los agentes de ingeniería podrán utilizarse para:

- analizar código existente;

- implementar funcionalidades especificadas;

- ejecutar pruebas;

- generar evidencia técnica;

- identificar problemas dentro del alcance definido.

Los agentes no deberán realizar cambios arquitectónicos no solicitados.

Queda restringido sin aprobación explícita:

- modificar ADR existentes;

- introducir nuevas dependencias;

- cambiar patrones arquitectónicos;

- realizar optimizaciones fuera del objetivo del entregable;

- ampliar el alcance funcional.

# 3.3 Separación entre implementación y optimización

Siguiendo los principios definidos en el proyecto:

La optimización y automatización serán etapas posteriores a la validación funcional.

El flujo correcto será:

Implementación

↓

Validación

↓

Evidencia

↓

Optimización

↓

Automatización

# 4. Justificación

Esta decisión mejora:

- reproducibilidad del desarrollo;

- control arquitectónico;

- trazabilidad;

- utilización eficiente de herramientas;

- reducción de iteraciones innecesarias.

El uso de agentes no sustituye la ingeniería del proyecto; se considera una capacidad adicional dentro de un proceso controlado.

# 5. Consecuencias

## Positivas

- menor ambigüedad durante implementaciones;

- reducción de retrabajo;

- mejor aprovechamiento de herramientas de IA;

- mayor facilidad para auditar decisiones;

- mejor control de costos operativos.

## Negativas

- requiere mayor esfuerzo inicial de documentación;

- añade una etapa previa antes de implementar;

- requiere disciplina en la preparación de entregables.

Estas consecuencias se consideran aceptables frente a la mejora de calidad obtenida.

# 6. Alternativas consideradas

## Permitir implementación libre mediante agentes

Descartada.

Puede producir cambios no alineados con la arquitectura definida.

## Utilizar agentes únicamente como asistentes de consulta

Descartada.

Reduce el valor potencial de automatización e implementación.

## Crear un proceso específico por herramienta

Descartada.

Generaría dependencia excesiva de herramientas concretas y dificultaría futuras sustituciones.

# 7. Relación con otros documentos

Este ADR complementa:

ADR-007 — Herramientas Oficiales de Desarrollo y Estructura del Repositorio

definiendo el uso operativo de dichas herramientas.

También servirá como base para futuros documentos relacionados con:

- evaluación económica de herramientas;

- incorporación de nuevas tecnologías;

- medición de productividad.

# 8. Revisión futura

Este ADR podrá revisarse cuando exista evidencia objetiva de mejoras significativas en:

- productividad;

- calidad del código;

- reducción de costos;

- estabilidad del proceso.

## Estado propuesto

ADR-008

Estado: Proposed