# Documento 011 — Roadmap Maestro de Desarrollo Incremental

## TramitaGO Quant Platform

## 1. Identificación del documento

- ID: DOC-011

- Nombre: Roadmap Maestro de Desarrollo Incremental

- Versión: 0.1

- Estado: Approved (condicionado a alineación de formato)

- Baseline: AB-1.0 (referencial)

- Tipo: Documento de Arquitectura / Planificación de Producto

- Fecha de creación: 2026-07-02

- Última revisión: 2026-07-02

- Dependencias:

  - DOC-001 (Objetivo del sistema)

  - DOC-003 (Filosofía de inversión)

  - DOC-004 (Método científico)

  - DOC-008 (Gobernanza de decisiones)

  - DOC-010 (Baseline arquitectónica)

# 2. Propósito

Definir un plan incremental, realista y ejecutable para construir la plataforma bajo restricciones reales de:

- tiempo limitado

- capital inicial reducido

- operación individual

- necesidad de validación progresiva

- control de complejidad

# 3. Principio rector del roadmap

Cada fase debe generar valor operativo real, incluso si el sistema se detuviera en ese punto.

# 4. Estructura general de evolución

Fase 1 → Investigación y validación de datos

Fase 2 → Backtesting estructurado

Fase 3 → Paper trading controlado

Fase 4 → Trading real limitado

Fase 5 → Escalamiento y automatización avanzada

# 5. Fase 1 — Investigación y Fundamento de Datos

## Objetivo

Construir base de datos y análisis reproducible.

## Alcance

- adquisición de datos

- almacenamiento estructurado

- limpieza y normalización

- indicadores básicos

## Fuera de alcance

- trading real

- IA avanzada

- automatización

## Entregable

Pipeline de datos funcional

## Criterio de éxito

Reproducibilidad + consistencia

# 6. Fase 2 — Backtesting Estructurado

## Objetivo

Evaluar estrategias históricamente.

## Alcance

- motor de backtesting

- métricas básicas

- logging de resultados

## Entregable

Sistema de evaluación de estrategias

# 7. Fase 3 — Paper Trading

## Objetivo

Simulación en condiciones reales.

## Alcance

- datos en vivo

- simulación de operaciones

- seguimiento de desempeño

# 8. Fase 4 — Trading Real Limitado

## Objetivo

Operación con capital real controlado.

## Alcance

- broker API

- capital reducido ($200–$1000)

- control de riesgo manual

# 9. Fase 5 — Escalamiento

## Objetivo

Optimización y crecimiento.

# 10. Regla de progresión

Una fase solo avanza si cumple:

- estabilidad

- evidencia

- comprensión

- simplicidad operativa

# 11. Principio de restricción real

Sistema diseñado para:

- 1 operador

- tiempo parcial

- capital limitado

# 12. Métrica global

- calidad de decisiones

- reproducibilidad

- reducción de esfuerzo operativo

- evolución controlada

# 13. Observación del arquitecto

Este documento marca el paso de arquitectura conceptual a plan ejecutable.