# DOC-020 — Engineering Delivery Process and Implementation Lifecycle

## TramitaGO Quant Platform

# 1. Identificación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | DOC-020 |
| Nombre | Engineering Delivery Process and Implementation Lifecycle |
| Versión inicial | 1.0 |
| Estado | Draft |
| Tipo | Documento de proceso de ingeniería |
| Relacionado con | ADR-007, ADR-008, DOC-019 |

# 2. Objetivo

Definir el proceso estándar mediante el cual TramitaGO Quant Platform diseña, implementa, valida y evoluciona componentes de software.

Este documento establece:

- etapas del ciclo de entrega;

- responsabilidades;

- criterios de transición;

- controles de calidad;

- integración de agentes de ingeniería;

- separación entre implementación y optimización.

# 3. Principios fundamentales

## 3.1 Arquitectura antes que implementación

Ninguna implementación debe comenzar sin:

- propósito definido;

- ubicación arquitectónica conocida;

- límites establecidos;

- criterios de aceptación definidos.

## 3.2 La especificación es un contrato

Cada implementación deberá tener una especificación técnica que defina:

- objetivo;

- alcance;

- restricciones;

- interfaces;

- criterios de aceptación;

- evidencia requerida.

## 3.3 Implementación no equivale a optimización

El flujo obligatorio será:

Diseño

↓

Especificación

↓

Implementación

↓

Validación

↓

Aceptación

↓

Optimización

↓

Automatización

No se permite optimizar una funcionalidad que todavía no ha demostrado corrección.

# 4. Ciclo de vida de entrega

## Fase 1 — Definición arquitectónica

Responsable principal:

Arquitecto del sistema

Objetivo:

Determinar:

- necesidad;

- ubicación dentro del sistema;

- impacto arquitectónico;

- dependencias.

Entregables posibles:

- ADR;

- actualización documental;

- decisión arquitectónica.

Criterio de salida:

Existe una dirección arquitectónica aprobada.

# Fase 2 — Especificación técnica

Responsable:

Arquitecto + Ingeniería

Documento:

IT-XXX-XXX

Debe contener:

## Identificación

- ID;

- versión;

- estado.

## Objetivo

Qué debe lograrse.

## Alcance

Qué puede modificarse.

## Restricciones

Qué no puede modificarse.

## Interfaces

Entradas y salidas esperadas.

## Pruebas

Cómo se demostrará funcionamiento.

## Evidencia

Qué debe entregarse.

Criterio de salida:

Existe un contrato implementable.

# Fase 3 — Implementación

Responsable:

Ingeniero implementador / Agente de implementación

Objetivo:

Transformar la especificación en código.

Permitido:

- crear archivos definidos;

- modificar archivos autorizados;

- implementar pruebas;

- generar evidencia.

No permitido sin autorización:

- cambiar arquitectura;

- introducir dependencias;

- modificar contratos existentes;

- ampliar alcance.

### 3.4 Proporcionalidad del proceso

El nivel de documentación, validación y evidencia requerido deberá ser proporcional al impacto, riesgo y alcance del cambio.

Los cambios deberán clasificarse considerando:

- impacto arquitectónico;

- modificación de contratos;

- introducción de dependencias;

- impacto sobre componentes críticos;

- riesgo operativo.

Los cambios menores podrán utilizar procesos simplificados cuando no afecten arquitectura ni contratos existentes.

# Fase 4 — Validación técnica

Responsable:

Ingeniería + Arquitectura

Validaciones mínimas:

Código:

black --check .

ruff check .

pytest

Arquitectura:

- respeta documentos;

- mantiene límites;

- no introduce acoplamiento.

Resultado:

PASS / FAIL

# Fase 5 — Aceptación

Una implementación es aceptada cuando:

- cumple IT asociado;

- evidencia generada;

- pruebas exitosas;

- cambios revisados.

Estados:

Draft

|

Approved

|

Implemented

|

Validated

|

Accepted

# Fase 6 — Optimización

Solo después de aceptación.

Incluye:

- rendimiento;

- reducción de costos;

- automatización;

- mejoras internas.

Debe existir evidencia de que la optimización aporta valor.

# 5. Roles de ingeniería

## Arquitecto

Responsabilidades:

- mantener coherencia del sistema;

- definir límites;

- aprobar cambios estructurales;

- resolver conflictos documentales.

No debe:

- reemplazar decisiones de implementación;

- diseñar cada detalle interno del código.

El arquitecto define límites, contratos y decisiones estructurales del sistema. No interviene en decisiones internas de implementación que no afecten arquitectura, calidad o cumplimiento de especificaciones.

## Ingeniero implementador

Responsabilidades:

- transformar especificaciones en código;

- aplicar buenas prácticas;

- proponer mejoras técnicas.

No debe:

- cambiar arquitectura sin aprobación.

## Agente de ingeniería

Responsabilidad:

Acelerador técnico dentro de límites definidos.

Puede:

- analizar;

- implementar;

- probar;

- documentar evidencia.

No puede:

- tomar decisiones arquitectónicas autónomas;

- modificar contratos;

- expandir alcance.

Referencia:

ADR-008.

# 6. Gestión de inconsistencias

Si durante una implementación aparece conflicto entre:

- IT;

- DOC;

- ADR;

- código existente;

el implementador deberá:

- detener cambios afectados;

- documentar la inconsistencia;

- solicitar decisión arquitectónica.

No deberá resolver unilateralmente.

# 7. Evidencia mínima por entrega

Cada IT implementado debe generar:

## Código

Archivos creados/modificados.

## Validación

Resultados:

- formato;

- lint;

- pruebas.

## Ejecución

Demostración funcional cuando aplique.

## Incidencias

- problemas encontrados;

- decisiones tomadas;

- desviaciones.

# 8. Control de cambios

Cambios que requieren ADR:

- nueva arquitectura;

- nuevo patrón;

- nueva dependencia crítica;

- modificación de contratos.

Cambios que normalmente no requieren ADR:

- correcciones internas;

- refactor limitado;

- mejoras locales.

# 9. Relación documental

DOC-020 complementa:

| Documento | Relación |
| --- | --- |
| ADR-007 | herramientas y estructura |
| ADR-008 | agentes de ingeniería |
| DOC-019 | arquitectura Data Quality |
| IT-019-001 | implementación |
| IT-019-002 | aceptación |

# 10. Lecciones incorporadas

La creación de este documento incorpora las siguientes conclusiones:

- Una especificación funcional no siempre constituye un contrato suficiente de implementación.

- Los agentes producen mejores resultados cuando reciben:

  - límites claros;

  - criterios verificables;

  - evidencia esperada.

- La reducción de iteraciones depende más de la calidad del contrato que de la herramienta utilizada.

- La arquitectura debe proteger el sistema sin bloquear la capacidad del implementador.

## Mi evaluación del estado actual

Estamos en un punto importante del proyecto:

Antes de DOC-020:

Teníamos:

- arquitectura;

- contratos;

- componentes;

- especificaciones.

Pero el proceso de construcción era implícito.

Después de DOC-020:

Tendríamos:

- arquitectura;

- contratos;

- componentes;

- especificaciones;

- proceso reproducible de ingeniería.

Esto es un salto de madurez significativo.

Principio de reutilización documental

Los documentos deberán reutilizar los principios, restricciones y decisiones arquitectónicas ya aprobadas. Un documento solo deberá introducir nuevos principios cuando sean necesarios para la capacidad que define. Se evitará repetir justificaciones o restricciones ya establecidas en documentos de mayor nivel.