# IT-018-001 — Data Layer MVP Initial Implementation Task

## TramitaGO Quant Platform

# 1. Identificación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | IT-018-001 |
| Nombre | Implementación inicial del Data Layer MVP |
| Estado | Ready for Execution |
| Tipo | Implementation Task |
| Documento origen | DOC-018 |
| Contrato asociado | DOC-018A |
| Estándares aplicables | DOC-014, DOC-015, DOC-016, DOC-017 |
| Prioridad | Alta |
| Fase | Fase 1 — Investigación y Fundamento de Datos |

# 2. Objetivo de la tarea

Implementar la primera versión funcional del Data Layer de TramitaGO Quant Platform.

El resultado esperado es un módulo capaz de:

- obtener datos históricos;

- transformarlos a un contrato interno;

- validar su integridad básica;

- entregar información reproducible al sistema.

# 3. Rol del Agente de Implementación

El agente actuará exclusivamente como:

Implementador de software.

No tiene autoridad para:

- cambiar arquitectura;

- redefinir contratos;

- ampliar alcance;

- añadir funcionalidades no especificadas.

Si detecta una mejora arquitectónica deberá:

- detener la implementación de esa parte;

- documentar la propuesta;

- solicitar revisión arquitectónica.

# 4. Documentos de referencia obligatorios

Antes de implementar debe revisar:

- DOC-014 — Estándares de Desarrollo de Software.

- DOC-015 — Estructura del Repositorio.

- DOC-016 — Flujo de Trabajo.

- DOC-017 — Desarrollo Asistido por IA.

- DOC-018 — Data Layer Foundation.

- DOC-018A — Implementation Contract.

# 5. Alcance autorizado

Implementar únicamente:

## Model

Crear:

MarketData

## Provider

Crear:

BaseProvider

YahooFinanceProvider

## Adapter

Crear:

BaseAdapter

YahooAdapter

## Validator

Crear:

MarketDataValidator

## Loader

Crear:

DataLoader

# 6. Resultado funcional esperado

Debe ser posible ejecutar un flujo equivalente a:

Solicitar:

AAPL

2024-01-01

2025-01-01

↓

Yahoo Finance

↓

Normalización

↓

Validación

↓

list[MarketData]

# 7. Restricciones técnicas

El agente debe respetar:

## Python

Versión:

3.11+

## Arquitectura

Usar:

src/quant_platform/

## Dependencias permitidas

Únicamente:

- pandas

- numpy

- yfinance

- pytest

# 8. Prohibiciones

No implementar:

- backtesting;

- indicadores;

- estrategias;

- base de datos;

- persistencia;

- cache;

- portfolio;

- risk engine;

- APIs propias.

# 9. Requisitos de calidad

El código entregado debe incluir:

## Tipado

Funciones públicas con type hints.

## Documentación

Cada módulo debe explicar:

- responsabilidad;

- entradas;

- salidas.

## Testing

Debe existir cobertura mínima para:

- modelo;

- adapter;

- validator;

- flujo completo.

# 10. Criterios de aceptación

La tarea será aceptada cuando:

## Arquitectura

✅ Provider desacoplado.

✅ Core independiente del proveedor.

✅ MarketData como contrato único.

## Código

✅ Proyecto ejecuta correctamente.

✅ Imports funcionan desde paquete.

✅ Sin lógica de negocio mezclada.

## Testing

✅ pytest ejecuta correctamente.

✅ Casos principales cubiertos.

## Reproducibilidad

Un nuevo equipo debe poder:

- clonar repositorio;

- instalar dependencias;

- ejecutar pruebas;

- obtener mismo resultado.

# 11. Formato esperado de entrega del agente

El agente debe entregar:

## 1. Resumen de cambios

Ejemplo:

Implemented initial Data Layer components.

## 2. Archivos creados/modificados

Lista completa.

## 3. Pruebas ejecutadas

Ejemplo:

pytest

Result:

X passed

## 4. Problemas encontrados

Incluyendo:

- decisiones ambiguas;

- incompatibilidades;

- riesgos detectados.

## 5. Recomendaciones futuras

Solamente propuestas.

No implementación.

# 12. Estrategia Git

La implementación debe realizarse como:

Branch:

feature/data-layer-mvp

Commits recomendados:

feat: add market data model

feat: add provider abstraction

feat: implement yahoo provider

feat: add data normalization

feat: add market data validation

test: add data layer tests

# 13. Definición de terminado (Definition of Done)

IT-018-001 estará terminada cuando:

Código

+

Tests

+

Documentación

+

Evidencia

+

Git history

estén completos.

# 14. Observación del arquitecto

Esta tarea representa el primer ciclo completo de ingeniería de TramitaGO:

Necesidad

↓

Arquitectura

↓

Especificación

↓

Contrato

↓

Implementación

↓

Validación

El objetivo de esta primera implementación no es crear una plataforma cuantitativa completa.

El objetivo es demostrar que el proceso diseñado funciona en la práctica.